Treball del conveni col·lectiu del sector informàtic i la seva negociació:

1.- La composició: Al equip el conformen els sr.Pol Ribé Canalda i el Sr. Raúl Giménez Pérez.

Acordem a realitzar el següents compromisos:

|  |
| --- |
| **COMPROMISOS:** |
| -Desenvolupar el treball en el terminis establerts per l’empresa. |
| -La compartició de tot la informació generada en el treball, tant en parts prèvies com en la entrega de projecte. |
| -De assegurar-se de tindre un còpia del treball al núvol |
| -Fer les tasques amb la màxima qualitat |
| -Assistir el dies de treball al centre. |
| -La nostra aplicació només contindrà codi escrit per nosaltres, no hi haurà ningun tercer |

|  |
| --- |
| **CLÀUSULES D’EXPULSIÓ o AMONESTACIÓ** |
| -No assistir al centre de treball |
| -No complir el de seguretat del codi |
| -Utilització de codi de tercers |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TASQUES** | | | | | |
| Persones | Tasca | Data d’inici | Data d’entrega | Observacions | Realitzat: |
| Pol Ribé,  Raúl Giménez | Organització del treball | 27/09/2021 | 1/10/2021 | Tecnologies empleades: Git, Trello, drive.. | Realitzat |
| Pol Ribé,  Raúl Giménez | Recollir informació | 1/10/2021 | 8/10/2021 | Pàgines utilitzades: StackOverflow, w3schools, | Realitzat |
| Pol Ribé,  Raúl Giménez | Desenvolupament | 15/10/2021 | 15/11/2021 | Tecnologies empleades: VisualStudio, Javascript | En curs |
| Pol Ribé,  Raúl Giménez | Test Unitaris | 15/11/2021 | 21/11/2021 | Tecnologies empleades: VisualStudio, Javascript | Per començar |